| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 苏州市双创中心安全管理升级改造项目 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市科技服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 0 |  |  |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 18 |  | 17.63 |  |  | .37 |  |  |  |  |  |  | 0.37 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 17.63 |  |  |  |  |
| 围栏 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 9.3 |  |  |  |  |
| 保安室及安装 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |
| 电子道闸及相关软硬件 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5.93 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（82分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 97.94% |  | 7.18 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 完成修缮次数 |  |  | =1次 |  | 7.5 |  |  | 1次 |  | 7.5 |
|  |  |  |  | 经费支出合规性 |  |  | 严格执行相关财经法规、制度 |  | 7.5 |  |  | 100% |  | 7.5 |
|  |  |  |  | 验收合格率 |  |  | =100% |  | 7.5 |  |  | 100% |  | 7.5 |
|  |  |  |  | 修缮时效性 |  |  | =100% |  | 7.5 |  |  | 100% |  | 7.5 |
|  |  | 效益目标 |  | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 |  |  | 较高 |  | 11.68 |  |  | 100% |  | 11.68 |
|  |  |  |  | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |  |  | 较高 |  | 11.66 |  |  | 100% |  | 11.66 |
|  |  | 满意度目标 |  | 服务对象满意度 |  |  | =100% |  | 11.66 |  |  | 100% |  | 11.66 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.18 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 因运河路改造，原西大门封闭，只保留非机动车出入口，在地块北侧新开机动车出入口，需增加智能道闸和岗亭。同时因地块原处于三面开放的状态，不利于安全管理，需增加围栏保障市双创中心的日常运营安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 增加智能道闸1套，岗亭一个，在地块东南西三个方向设置围栏，风格与运河路路边围栏保持一致或相近 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | "通过设置新出入口，达到人车分流。通过设置围栏，将中心与外界隔离，保障双创中心的运营安全" |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 完成了预定目标，实施了人车分流，并将地块与周边进行了隔离 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 较好的完成了各项目标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 因前期勘测不完全，中期施工时发现围栏需要在地面浇筑混凝土后安装，对施工进度有所影响 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 施工前，做好完整的勘测以及相应的预案 |  |  |  |  |  |  |